AI 智囊团

产品开发与商业计划书

基于历史人物、商业领袖、思想家与战略家的底层思维模型，为用户提供复杂问题分析、决策陪练与结构化建议书生成。

| 项目阶段 | 概念验证与 MVP 筹备 |
| --- | --- |
| 目标形态 | 微信小程序 / H5，后续扩展 App 与企业版 |
| 核心资产 | 人物思维模型库、人物案例库、问题匹配系统、报告生成框架 |
| 文档版本 | V1.0 内部讨论稿 |
| 日期 | 2026 年 5 月 31 日 |

一句话定位 让普通人在关键决策时，可以调用人类历史上最优秀头脑的思维方式。

一、执行摘要

二、市场机会与用户痛点

三、产品定位与核心闭环

四、目标用户与典型场景

五、产品架构与功能规划

六、人物智慧库建设方案

七、问题匹配与 AI 调度机制

八、智囊建议书与交付体系

九、技术架构与实现路径

十、MVP 规划与里程碑

十一、商业模式与增长策略

十二、团队配置、预算与运营机制

十三、风险控制与合规边界

十四、阶段性结论与下一步行动

AI 智囊团是一款面向创业者、管理者、职场人士和高认知学习型用户的 AI 决策辅助产品。用户输入现实问题后，系统先识别问题类型与核心矛盾，再自动匹配 3-7 位最适合的历史人物、商业领袖、思想家或战略家。用户选择单人或多人圆桌后，AI 将基于该人物的底层信念、方法论、代表案例与决策模式进行多轮追问和分析，最终生成一份结构化、可保存、可下载、可发送邮箱的《智囊建议书》。

核心判断 本项目不应被定义为“名人聊天机器人”，而应被定义为“人类高质量思维模型的产品化调用系统”。真正的壁垒不是接入大模型，而是长期积累可检索、可调度、可复用的人物智慧资产。

| 维度 | 规划要点 |
| --- | --- |
| 核心价值 | 帮助用户在复杂决策中获得多视角分析、历史案例参照和可执行建议。 |
| 核心资产 | 人物思维模型库、人物历史案例库、用户问题匹配系统、报告生成模板。 |
| 第一阶段目标 | 4-6 周内完成 MVP，跑通问题输入、智囊匹配、单人对话、简版报告、邮箱交付。 |
| 第一期人物规模 | 名义覆盖 100 位人物，分 S/A/B 三级建设，重点深打 10-20 位 S 级人物。 |
| 商业模式 | 免费体验、单次报告付费、会员订阅、企业版项目服务。 |

AI 问答工具正在从“搜索替代”走向“任务完成”和“决策辅助”。普通用户已经不满足于获得泛泛答案，而希望 AI 能够帮助其拆解问题、比较方案、识别风险并形成可执行结果。

知识付费、商业咨询、个人成长和管理培训市场长期存在一个共同痛点：优质思想和方法论分散在书籍、课程、采访与案例中，普通用户很难在关键决策场景下快速调用。

历史人物、商业领袖与思想家的方法论具备天然吸引力，但传统内容产品多停留在阅读和观看层面，缺少与用户现实问题之间的动态连接。

| 痛点 | 具体表现 | 产品机会 |
| --- | --- | --- |
| AI 答案泛化 | 普通 AI 往往给出中庸、模板化建议，缺少鲜明视角。 | 用不同人物思维模型提供差异化判断。 |
| 决策缺少框架 | 用户知道自己有问题，但不知道如何定义问题、拆解变量。 | 通过智囊式追问帮助用户重新定义问题。 |
| 读书难以迁移 | 读过名人传记和经典著作，但难以应用到现实处境。 | 把人物案例与用户问题做结构映射。 |
| 咨询成本高 | 高质量商业咨询、教练和顾问服务价格高、门槛高。 | 用 AI 提供低成本、高频次的初步决策陪练。 |
| 报告交付缺失 | 很多对话结束后没有沉淀成果，用户难以复盘。 | 生成结构化《智囊建议书》，形成可保存交付物。 |

AI 智囊团定位为“基于人物思维模型的复杂问题决策辅助小程序”。它以人物为入口，但本质是方法论产品；以对话为体验，但本质是决策工作流；以报告为交付，但本质是帮助用户形成更清晰的判断框架。

用户提出问题：用户以自然语言输入当前困惑或决策场景。

系统识别问题：AI 判断问题类型、核心矛盾、风险维度和信息缺口。

推荐智囊人物：系统匹配 3-7 位最适合的智囊，并说明推荐理由。

用户选择智囊：用户可选择单人深聊，也可选择 3 人圆桌模式。

多轮深度对话：AI 按所选人物的方法论追问、分析、挑战假设、输出阶段建议。

历史案例映射：系统将用户处境与人物真实经历或历史事件进行结构化类比。

生成建议书：用户确认后，系统生成结构化报告并支持 PDF、邮箱、历史保存。

复盘与再决策：用户可基于报告继续追问、更新背景、形成决策档案。

产品差异化表达 普通 AI 给答案；AI 智囊团给思维框架。普通角色聊天模仿名人口吻；AI 智囊团调用人物方法论。普通知识库查资料；AI 智囊团做决策陪练。

| 用户群体 | 典型问题 | 推荐智囊方向 | 付费潜力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创业者 / 企业经营者 | 战略选择、增长停滞、融资、现金流、竞争应对。 | 马斯克、乔布斯、孙子、芒格、德鲁克、任正非。 | 高 |
| 职场人士 / 管理者 | 职业转型、团队管理、向上沟通、晋升选择。 | 曾国藩、德鲁克、稻盛和夫、富兰克林、王阳明。 | 中高 |
| 高认知学习型用户 | 个人成长、认知训练、学习方法、人生规划。 | 苏格拉底、孔子、老子、费曼、芒格。 | 中 |
| 企业团队 | 战略会、复盘会、项目评审、管理培训。 | 多智囊圆桌 + 企业定制知识库。 | 高 |

第一阶段建议优先切入“创业决策、职场决策、个人成长”三类场景。这三类问题具备高频、强主观判断、愿意复盘和愿意为高质量报告付费的特点。

| 模块 | 功能说明 | MVP 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| 问题输入页 | 用户输入现实问题，可选问题类型，也可完全由系统识别。 | 必需 |
| 智囊推荐页 | 展示 3-7 位人物、推荐理由、核心方法论、代表案例。 | 必需 |
| 智囊对话页 | 支持多轮追问、阶段性总结、继续深入、切换智囊。 | 必需 |
| 案例映射 | 将用户问题与人物历史经历、商业案例或思想场景做类比。 | MVP 可轻量 |
| 建议书生成 | 生成结构化报告，支持在线阅读、PDF 下载、邮箱发送。 | 必需 |
| 历史记录 | 保存用户问题、对话和报告，便于复盘。 | 第二阶段 |
| 圆桌模式 | 多位智囊围绕同一问题给出不同视角，再做综合建议。 | 第二阶段 |
| 会员中心 | 次数、权益、报告额度、支付、发票或企业账号。 | 商业化阶段 |

人物档案管理：维护人物定位、标签、方法论、案例、提示词模板。

案例库管理：维护事件背景、人物角色、方法论体现、可映射场景和来源。

问题标签管理：维护问题分类、关键词、语义标签、风险等级。

报告模板管理：按场景和人物维护报告结构、语气、章节和免责声明。

对话质检后台：抽样检查 AI 输出质量、用户反馈和幻觉风险。

运营配置后台：管理推荐人物、首页示例问题、付费权益和活动。

| 页面 | 用户动作 | 系统动作 | 关键体验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 / 问题输入 | 输入当前困惑，可选择场景或直接提交。 | 识别问题类型、核心矛盾、风险维度。 | 必须降低输入门槛，给出高质量示例问题。 |
| 问题诊断页 | 查看系统对问题的理解，可补充背景。 | 生成问题重述、变量清单和推荐逻辑。 | 让用户感觉系统先理解问题，而不是马上给答案。 |
| 智囊推荐页 | 在 3-7 位人物中选择单人或圆桌组合。 | 展示推荐理由、人物优势、历史案例标签。 | 推荐理由要具体到用户问题中的某个维度。 |
| 深度对话页 | 回答追问、补充信息、要求换角度分析。 | 按人物方法论追问、分析、挑战假设。 | 对话要有“被高手追问”的感觉，而不是泛泛陪聊。 |
| 建议书页 | 确认生成、查看、下载、发送邮箱。 | 整理对话、案例映射、方案和行动清单。 | 报告必须有结构、有结论、有行动建议。 |

先诊断，再回答：系统必须先复述问题和关键矛盾，避免直接给模板化建议。

先追问，再判断：对于信息不足的问题，智囊应主动追问关键变量。

先框架，再结论：每个建议都要说明背后的思维模型，用户才能获得成长感。

先案例，再迁移：通过人物历史事件与用户处境的结构相似性增强代入感。

先选择，再行动：报告中要给出可选方案、风险前提和下一步行动，而不是单一结论。

人物智慧库是项目的核心护城河。它不是简单收集名人资料，而是将原始材料提炼成可被 AI 稳定调用的结构化思维资产。建议采用“三层知识库 + 三级人物建设”的方法。

| 层级 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 原始资料层 | 书籍、传记、访谈、演讲、公开文章、纪录片文字稿、历史研究资料。 | 作为事实来源与方法论提炼依据，不直接大段输出给用户。 |
| 结构化提炼层 | 人物信念、方法论、决策原则、典型问题、历史案例、适用边界。 | 形成可审核、可维护、可复用的人物智慧档案。 |
| AI 调用层 | 提示词模板、检索标签、匹配规则、报告模板、案例映射规则。 | 供对话、匹配、报告生成等 AI Agent 调用。 |

人物基本定位：他是谁，最擅长解决哪类问题。

核心人生课题：他一生反复面对并解决的关键命题。

底层信念：他如何看待世界、人性、竞争、风险、失败和长期价值。

核心方法论：他解决问题时反复使用的框架、原则和行动路径。

重大事件案例：在哪些真实事件中体现了这些方法论。

典型决策模式：面对不确定性、资源不足、竞争压力时如何判断。

典型提问方式：如果他辅导用户，会优先追问哪些关键变量。

适用与不适用场景：避免人物方法论被错误迁移。

输出结构：用该人物视角生成建议书时应采用的逻辑架构。

| 等级 | 数量建议 | 建设深度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 级 | 10-20 位 | 完整档案、深度案例、专属提问方式、专属报告框架。 | 作为 MVP 核心体验和商业展示样板。 |
| A 级 | 30-40 位 | 较完整方法论和代表案例，可稳定参与对话。 | 扩展匹配覆盖范围，增强多视角感。 |
| B 级 | 40-60 位 | 轻量标签、核心观点、适用场景与少量案例。 | 作为推荐补充和知识广度展示。 |

| 能力域 | 代表人物示例 |
| --- | --- |
| 战略与竞争 | 孙子、诸葛亮、张良、曹操、拿破仑、克劳塞维茨。 |
| 创业与创新 | 马斯克、乔布斯、贝佐斯、雷军、张一鸣、任正非、稻盛和夫。 |
| 投资与商业判断 | 巴菲特、查理·芒格、索罗斯、彼得·林奇、瑞·达利欧、段永平。 |
| 管理与组织 | 德鲁克、曾国藩、杰克·韦尔奇、大野耐一、柳传志。 |
| 产品与用户体验 | 乔布斯、张小龙、亨利·福特、宫本茂、迪士尼。 |
| 认知与科学思维 | 苏格拉底、亚里士多德、费曼、达芬奇、达尔文、卡尼曼、图灵。 |
| 修身与个人成长 | 孔子、老子、庄子、王阳明、富兰克林、稻盛和夫。 |
| 传播与影响力 | 丘吉尔、乔布斯、马丁·路德·金、奥巴马、罗永浩。 |

| 人物 | 主能力域 | 适合问题 | 核心方法论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马斯克 | 创业创新 | 技术突破、极限目标、资源压缩、组织效率。 | 第一性原理、极限目标倒推、快速迭代。 |
| 乔布斯 | 产品体验 | 产品定位、用户体验、品牌、审美与取舍。 | 从用户体验反推产品本质，极致聚焦。 |
| 查理·芒格 | 认知判断 | 风险识别、认知偏差、投资与人生选择。 | 反向思考、多元思维模型、避免愚蠢。 |
| 孙子 | 战略竞争 | 竞争策略、攻守选择、资源配置、时机判断。 | 知己知彼、先胜后战、避实击虚。 |
| 曾国藩 | 组织修身 | 长期主义、团队治理、逆境成长、稳健推进。 | 结硬寨、打呆仗、修身带队。 |
| 德鲁克 | 管理组织 | 目标管理、组织效率、管理者职责。 | 有效性、目标客户、贡献导向。 |
| 王阳明 | 个人成长 | 行动拖延、内在冲突、知行不一。 | 知行合一、致良知、事上练。 |
| 贝佐斯 | 商业模式 | 长期主义、客户价值、平台与飞轮。 | 客户至上、长期下注、增长飞轮。 |
| 任正非 | 企业经营 | 组织韧性、危机管理、人才与长期投入。 | 压强原则、灰度管理、长期研发。 |
| 苏格拉底 | 思辨追问 | 价值判断、人生选择、概念澄清。 | 连续追问、定义澄清、反思无知。 |

| 步骤 | 工作内容 | 产出物 | 质检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料收集 | 整理公开书籍、采访、演讲、传记和可靠研究材料。 | 原始资料索引表 | 来源清楚，避免版权敏感大段摘录。 |
| 观点抽取 | 提取高频观点、关键决策、代表性表达和重要事件。 | 观点卡片 | 每条观点可追溯到来源或案例。 |
| 方法论提炼 | 将观点归纳为信念、原则、框架和行动路径。 | 人物方法论草案 | 能解释多个真实案例，而非单点鸡汤。 |
| 案例结构化 | 把人物重大事件拆成困境、选择、行动、结果和启发。 | 案例映射卡 | 能映射到用户现实问题类型。 |
| 提示词封装 | 转化为 AI 可调用的人物系统提示、追问模板和报告结构。 | 人物调用包 | 输出稳定、边界明确、不会伪装本人。 |
| 对话测试 | 用典型问题测试人物回答的深度、稳定性和差异度。 | 测试记录 | 回答有方法论、有追问、有案例、有边界。 |

用户输入问题后，系统不应直接用关键词匹配人物，而应先完成问题诊断。问题诊断包括问题类型、核心矛盾、决策阶段、风险维度、信息缺口和用户情绪强度。

| 诊断维度 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 问题类型 | 创业、职场、投资、管理、成长、关系、学习等。 | 创业战略 + 产品增长 |
| 核心矛盾 | 用户真正需要权衡的冲突。 | 继续优化现有方向，还是转向新赛道 |
| 决策阶段 | 探索、验证、执行、危机、复盘。 | 验证期转向判断 |
| 风险维度 | 资金、时间、机会成本、组织、市场、认知偏差。 | 现金流和团队士气风险 |
| 信息缺口 | 系统需要继续追问的变量。 | 客户留存、毛利、现金储备 |

| Agent | 职责 |
| --- | --- |
| 问题分类 Agent | 将用户输入转化为问题类型、标签和风险等级。 |
| 智囊匹配 Agent | 根据问题结构匹配 3-7 位人物并生成推荐理由。 |
| 智囊对话 Agent | 使用所选人物档案进行追问、分析、建议和反思。 |
| 案例映射 Agent | 寻找与用户问题结构相似的人物经历或历史案例。 |
| 报告生成 Agent | 将对话结果转化为结构化《智囊建议书》。 |
| 安全审查 Agent | 检查幻觉、版权、投资医疗法律等高风险表达。 |

智囊推荐页的推荐理由必须避免空泛，例如“他很适合创业问题”。更好的表达方式是将人物优势绑定到用户问题的某个具体矛盾。

| 用户问题维度 | 推荐人物 | 推荐理由示例 |
| --- | --- | --- |
| 方向是否成立 | 马斯克 | 适合从第一性原理判断你的产品假设是否真实，而不是被行业惯例带着走。 |
| 竞争格局 | 孙子 | 适合判断这场竞争是否值得打，以及应该正面进攻还是避实击虚。 |
| 认知偏差 | 芒格 | 适合帮你反向检查：如果这个项目失败，最可能是哪些愚蠢错误造成的。 |
| 组织执行 | 德鲁克 | 适合分析目标、责任、协作和管理有效性是否出现结构性问题。 |
| 长期韧性 | 曾国藩 | 适合从长期积累、稳健推进和团队修炼角度判断是否应该硬扛。 |

《智囊建议书》是产品的核心交付物，也是用户愿意付费的关键。建议书不应只是聊天总结，而应成为一份可用于复盘、决策和行动的结构化文档。

用户原始问题

系统对问题的重新定义

当前局势判断

核心矛盾与关键变量

所选智囊人物与推荐理由

智囊思维模型说明

历史 / 现实案例映射

三种可选方案

每种方案的收益、风险和前提

智囊式最终建议

未来 7 天行动清单

需要继续验证的问题

| 用户问题 | 创业公司增长停滞，是否继续优化当前产品，还是转向新方向？ |
| --- | --- |
| 推荐智囊 | 马斯克、乔布斯、芒格、孙子、德鲁克。 |
| 案例映射 | 可类比 Tesla Model 3 量产危机：表面是产能和资金压力，本质是目标、组织效率、供应链和时间窗口同时压缩。 |
| 启发 | 先判断目标是否真实、瓶颈是否可被工程化解决、现有路径是否仍有验证价值，再决定硬扛、收缩或转向。 |

必须重述用户问题，并指出系统理解的核心矛盾，避免答非所问。

必须说明所选智囊的思维模型，不能只用人物口吻表演。

至少包含一个历史或现实案例映射，并解释“相似结构”而不是机械类比。

必须给出 2-3 个可选方案，每个方案包含收益、风险、前提条件。

必须给出短期行动清单，最好控制在 7 天可执行范围内。

必须包含风险提示和免责声明，尤其是投资、医疗、法律、重大财务决策。

| 用户输入 | 我现在在大厂工作，但想出来创业。手里有一个 AI 工具方向，不确定该不该辞职。 |
| --- | --- |
| 系统诊断 | 这是职业选择 + 创业验证 + 风险承受能力问题，核心矛盾是稳定现金流与创业窗口期之间的取舍。 |
| 推荐智囊 | 马斯克用于第一性原理和目标倒推，芒格用于反向检查失败风险，曾国藩用于稳健推进和长期积累。 |
| 对话追问 | 系统追问现金储备、家庭责任、用户验证、行业窗口、机会成本和可兼职验证路径。 |
| 报告输出 | 生成三种方案：继续在职验证、设定 90 天离职门槛、立即辞职全职投入，并列出每种方案的前提和风险。 |

| 层级 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端层 | 微信小程序、H5、后续 App | 负责问题输入、人物选择、对话、报告查看、支付。 |
| 业务服务层 | 用户、会话、报告、订单、邮件、权限 | 承载产品业务逻辑和数据流转。 |
| AI 调度层 | 分类、匹配、对话、案例映射、报告生成 Agent | 协调多任务 AI 能力，控制输出稳定性。 |
| 知识库层 | 人物档案、案例库、提示词模板、报告模板 | 提供结构化智慧资产与检索能力。 |
| 数据层 | 关系型数据库、向量数据库、对象存储 | 存储用户、内容、报告、文件和检索向量。 |
| 运维与合规层 | 日志、质检、风控、敏感内容过滤 | 保障稳定性、可追溯和合规边界。 |

MVP 阶段优先使用成熟云服务与托管能力，减少基础设施投入。

人物档案采用结构化数据库保存，案例材料和长文本使用向量检索补充。

对话过程采用“人物档案 + 当前用户上下文 + 安全边界 + 输出格式”的组合提示词。

报告生成采用模板化结构，先生成 Markdown / HTML，再渲染为 PDF 或 Word/PDF。

每次人物推荐和报告生成均保留调试日志，便于后续优化匹配准确率。

| 阶段 | 周期 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：准备 | 第 1 周 | 确认定位、样板人物与产品原型。 | 产品 PRD、信息架构、3 位人物样板档案。 |
| 阶段 1：MVP 开发 | 第 2-5 周 | 跑通核心闭环。 | 问题输入、智囊推荐、单人对话、简版报告、邮箱发送。 |
| 阶段 2：内测 | 第 6-7 周 | 验证真实用户体验。 | 30-50 位种子用户反馈、匹配准确率与报告满意度数据。 |
| 阶段 3：优化 | 第 8-10 周 | 增强人物库和报告质量。 | 10-20 位 S 级人物、完整建议书模板、基础付费实验。 |
| 阶段 4：商业化 | 第 11-16 周 | 上线会员与报告付费。 | 支付、会员、历史记录、多人圆桌测试版。 |

| 指标 | 目标参考 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 问题提交率 | 进入首页用户中 40% 以上提交问题 | 验证首页和问题输入吸引力。 |
| 智囊选择率 | 看到推荐后 60% 以上进入对话 | 验证推荐人物和理由是否可信。 |
| 有效对话轮数 | 平均 5 轮以上 | 验证用户是否愿意深入交流。 |
| 报告生成率 | 完成对话用户中 30% 以上生成报告 | 验证报告交付价值。 |
| 付费转化率 | 报告生成用户中 5%-10% 付费 | 验证初始商业化潜力。 |
| 报告满意度 | 4/5 分以上 | 验证输出质量。 |

| 时间 | 产品重点 | 内容重点 | 商业重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 天 | 原型、MVP PRD、核心页面设计。 | 3 位样板人物，20 个测试问题。 | 种子用户访谈，确认付费场景。 |
| 31-60 天 | MVP 开发上线，单人对话与简版报告。 | 10 位 S 级人物，基础案例库。 | 小范围内测，测试单次报告付费。 |
| 61-90 天 | 优化匹配系统、完整建议书、邮箱/PDF。 | 20 位 S 级人物，50 位轻量人物。 | 建立会员雏形和内容传播账号。 |
| 91-120 天 | 上线圆桌模式、历史记录、报告模板。 | 扩展至 100 位人物分级库。 | 启动主题活动和社群增长。 |
| 121-180 天 | 企业版试点、团队协作、项目复盘。 | 行业场景包和企业定制模板。 | 探索 B 端报价和渠道合作。 |

| 版本 | 权益 | 价格建议 |
| --- | --- | --- |
| 免费版 | 每日 1-3 次基础提问，体验部分人物，生成简版报告。 | 免费 |
| 单次报告 | 生成完整《智囊建议书》，支持 PDF 和邮箱发送。 | 9.9-29.9 元 / 次 |
| 会员订阅 | 更多提问次数、全部人物、完整报告、历史保存、圆桌模式。 | 29-99 元 / 月 |
| 高阶报告 | 多人圆桌、深度案例映射、行动计划与风险清单。 | 39-99 元 / 份 |
| 企业版 | 团队账号、项目复盘、管理培训、私有知识库或定制人物库。 | 按账号 / 项目收费 |

内容增长：发布“用某位智囊分析一个现实问题”的短内容，形成传播样板。

报告裂变：建议书支持分享海报和摘要页，用户愿意展示自己的决策洞察。

场景活动：围绕创业、职场转型、年度规划、复盘季推出主题智囊包。

知识 IP：将 S 级人物方法论沉淀为系列课程、电子书或训练营。

企业合作：与创业社群、商学院、培训机构和咨询机构合作试用。

以下为早期商业测算框架，用于帮助团队判断验证重点。实际数字需以后续投放、留存和付费数据修正。

| 阶段 | 用户目标 | 收入来源 | 关键假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 个月 | 完成 500-2000 名种子用户试用。 | 少量单次报告付费。 | 重点验证报告满意度和用户是否愿意为深度建议书付费。 |
| 4-6 个月 | 累计 1-3 万注册用户。 | 单次报告 + 月会员。 | 通过内容传播和社群裂变获取早期用户，付费率目标 3%-8%。 |
| 7-9 个月 | 累计 5-10 万注册用户。 | 会员、深度报告、主题人物包。 | 圆桌模式和历史档案提升复购，报告成为核心付费点。 |
| 10-12 个月 | 启动企业试点，形成 B 端案例。 | 企业版、培训合作、定制知识库。 | 面向创业社群、商学院、管理培训机构推出项目制合作。 |

| 指标类别 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 获客 | 访问量、注册率、问题提交率 | 衡量产品入口和用户兴趣。 |
| 体验 | 智囊选择率、平均对话轮数、报告生成率 | 衡量核心闭环是否顺畅。 |
| 质量 | 推荐准确率、报告满意度、负反馈率 | 衡量人物匹配和输出质量。 |
| 商业 | 付费转化率、ARPPU、会员续费率 | 衡量收入模型是否成立。 |
| 内容资产 | S 级人物数、案例卡数量、人物调用成功率 | 衡量长期壁垒建设进度。 |

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 1 | 产品定位、需求优先级、用户访谈、指标复盘。 |
| AI / 后端工程师 | 1-2 | AI 调度、知识库、接口、报告生成、邮件服务。 |
| 小程序前端 | 1 | 微信小程序 / H5 界面、对话体验、报告展示。 |
| 内容研究员 | 2-3 | 人物资料整理、方法论提炼、案例库建设、质检。 |
| 设计师 | 0.5-1 | 产品 UI、报告模板、品牌视觉。 |
| 运营 | 1 | 种子用户、内容传播、社群和反馈收集。 |

| 费用项 | MVP 阶段重点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研发成本 | 高 | 小程序、后端、AI 调度、报告生成和后台。 |
| 模型调用成本 | 中 | 对话、检索、报告生成均会消耗模型额度，需要设置免费额度。 |
| 内容建设成本 | 高 | 人物库质量直接决定产品壁垒，需持续投入。 |
| 设计与文档成本 | 中 | 报告模板、品牌形象和交付质感影响付费。 |
| 运营推广成本 | 中 | 早期以种子用户、社群和内容传播为主。 |

| 风险 | 表现 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 版权风险 | 直接复制书籍、访谈或传记大段原文。 | 以摘要、提炼和原创结构化表达为主，保留来源记录。 |
| 人格权 / 肖像风险 | 现代人物被表达为“本人亲自回答”。 | 使用“某某式思维模型”“基于公开资料提炼的分析视角”。 |
| AI 幻觉 | 伪造名言、经历、事件或数据。 | 案例库结构化、来源可追溯、禁止伪造引用。 |
| 决策责任 | 用户将建议视为确定性结论。 | 定位为辅助分析，不替代法律、医疗、金融和专业决策。 |
| 质量稀释 | 100 位人物平均用力，导致输出浅。 | 采用 S/A/B 分级，重点打磨 S 级人物。 |
| 敏感内容 | 政治、投资、医疗等高风险话题。 | 设置场景限制、免责声明和安全审查 Agent。 |

阶段性结论 AI 智囊团具备清晰的用户价值、差异化定位和可商业化路径。项目成败关键在于人物智慧库的质量、问题匹配的准确性，以及最终报告是否真正帮助用户形成更好的判断。

确定正式产品名称、品牌表达和第一版核心定位。

整理 100 位人物候选名单，并完成 S/A/B 分级。

深度打磨 3 位样板人物：马斯克、孙子、查理·芒格。

建立《人物智慧档案模板》和《历史案例映射模板》。

设计 20-30 个典型用户问题，用于测试匹配和对话质量。

完成小程序 / H5 原型，包括问题输入、推荐页、对话页和报告页。

确定第一版《智囊建议书》模板和 PDF 样式。

招募 30-50 位种子用户进行访谈和内测。

| 人物 | 选择原因 | 样板价值 |
| --- | --- | --- |
| 马斯克 | 适合创业、创新、极限目标和第一性原理场景。 | 验证现代商业人物的决策陪练体验。 |
| 孙子 | 适合竞争、战略、攻守取舍和局势判断。 | 验证历史智慧与现实问题的映射能力。 |
| 查理·芒格 | 适合认知偏差、反向思考、风险识别和多元模型。 | 验证高质量思维模型的普适性。 |

本计划书建议将“人物智慧资产建设”置于研发之前或至少与研发并行推进。只有当人物档案、案例映射和报告模板足够扎实，AI 对话才会从普通问答升级为真正可感知的智囊体验。